## 火车物流园区项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临沧火车站物流园区选址于大理至临沧铁路临沧火车站东侧，规划用地1870亩。总建筑体量127.5万平方米，其中：物流建筑体量80万平方米，5万立方米二级油库一个，1.5公里石油铁路专用线一条，20万吨库容冷链库一个，配套建筑（办公、商业、酒店、信息平台、车辆维修维护等业态）体量40万平方米，物流堆场面积7.5万平方米。项目总投资概算21.64亿元。临沧火车站物流园区以居民消费品和制造业服务为重点，突出冷鲜冷链和油品存储特色，未来将以对外出口加工业为主导，主要的产品有日用消费品、家电、商贸零售批发类、电商快递等轻快货运为主。

- 项目绩效目标。

2020年12月14日，临沧文伟火车站片区（东片区）控制性详细规划优化调整方案（即临沧火车站园区控制性详细规划）获临翔人民政府批复同意实施。正在加快推进临沧石油库、石油铁路专用线、多式联运国际货场、“七通一平”配套基础设施项目前期工作，计划于2021年6月开工建设。2021年2月26日，经市政府常务会议研究讨论通过，临沧市与中远海运方各出资5000万元，合计1亿元，完成临沧中远海运物流有限公司注册资本金增资，全力加快项目推进。

(三）项目组织管理情况。

该项目是临沧市与中远海运合资项目，双方按各50%持股。按照市委、市政府总体工作部署，由市铁建办牵头加快推进项目规划建设相关工作。该项目是我市32个重大项目之一，由市委常委、市委组织部长李光辉同志担任项目专班指挥长，负责统筹协调推进项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：以资金使用合规性及完成前期工作进度为指标，通过组织评价，促进项目按计划完成。

2.评价对象及范围：主要以参建单位前期进度及资金合规使用情况为评价范围。

（二）绩效评价原则、依据。

根据临沧市人民政府关于对《临沧市铁路建设领导小组办公室关于请求同意启动临沧火车站物流园区前期工作的请示》《临沧市铁路建设领导小组办公室关于请求同意支付临沧火车站物流园区前期报件编制费用请示》及《临沧市铁路建设领导小组办公室关于加快推进临沧火车站物流园区建设项目前期工作的请示》的批示。

（三）绩效评价工作过程。

一是进行自检自查，二是组织年度考核评价。

三、绩效目标完成情况分析

2021年拨付临沧中远海运物流有限公司项目资本金1500万元。2021年度，完成临沧铁路物流园区控制性详细规划、临沧火车站物流园区可研、临沧铁路物流园区石油铁路专用线可研、社会稳定风险评估报告报告、节能报告评估报告、环境影响评估报告，林地勘察报告、用地预审报告等规划和报件编制。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按时按量按成项目前期工作，总体目标和绩效指标未出现偏差。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

## 动车增开补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

加开大临铁路昆明至临沧（临沧至昆明）直达动车补贴。按照《临沧市人民政府 中国铁路昆明局集团有限公司旅客列车开行合作协议》，于2021年1月20日开始每天增开直达列车（昆明至临沧、临沧至昆明）3对，增开列车每对每年由地方政府补贴800万元，3对合计2400万元/年。按照国铁集团公司列车开行计划安排，动车加开对数每年末上报，次年下达，一年一调整。

二、绩效评价工作开展情况

于2021年1月20日开始每天增开直达列车（昆明至临沧、临沧至昆明）3对。

三、绩效目标完成情况分析

在临沧市委、市政府的高度重视下，市交通运输局积极与中国铁路昆明局集团公司多次协商,双方签订增开协议，2021年1月20日后，大临铁路增开3对昆明至临沧动车，达到每日开行9对动车。通车运营以来，截至2021年12月31日，客运投入动车3105列/次，共到发旅客319.04万人；运输货物14541车厢，共81.43万吨，极大的方便了人民群众出行和生产生活需要。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

及时完成增开动车任务，未偏离目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

## 市重点项目（农村公路和国边防公路）前期工作经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据有关规定要求，市交通运输局负责对资源旅游路和国边防公路项目施工图纸进行批复，过程中需对设计图进行现场复核。

（二）项目绩效目标。指导市边防委和各县（区）交通运输局完成改建扩建国边防公路和农村公路勘察设计工作，全部施工图纸按期获得施工图批复，按期开工建设、完成项目建设，提升沿线群众通行水平，群众普遍满意。

（三）项目组织管理情况。由市交通运输局总工办出具施工图审核意见后，由市交通运输局进行批复。分管领导和相关科（室）负责人定期、不定期对农村公路建设进行监督检查，着力推动解决项目建设中存在的困难问题，确保项目有序推进、按期完成建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是提高市重点项目（国边防公路和农村公路）前期费使用效率，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，科学设定评价指标体系，采用自评方式进行评价，提升工作水平效率，提高资金使用效果。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，设定“按数量完成国边防公路和农村公路勘察设计工作、全部施工图纸获得施工图批复、按期开工完工、提升沿线群众通行水平和群众满意度”5个指标，总分100分。采用单位自评和意度调查方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。相关科室共同根据工作开展情况，对相关项目绩效作出评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。费用拨付部分相关县（区）交通运输局、部分拨付规划设计单位、部分用于前期项目系统维护、部分用于施工图纸现场复核差旅费等日常经费。

（二）总体绩效目标完成情况分析。项目全部完成设计工作，按期获得施工图批复、按期开工，按期完工，通行水平得到较大提升，群众满意度高。

（三）绩效指标完成情况分析。一是计按数量完成国边防公路和农村公路勘察设计工作，得20分；二是全部施工图纸获得施工图批复，得20分；三是按期开工完工，得20分；四是提升沿线群众通行水平，得20分；五是群众满意度为82%，高于目标值80%，得20分。自评得分为100分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按时按量按成项目前期工作，总体目标和绩效指标未出现偏差。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无。

## 春节慰问项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发2021 年春节慰问基层活动安排的通知》（临办发电〔2021〕 5）精神,开展春节慰问。

二、工作开展情况

由市委、市政府领导带队，对在建高速及铁路项目指挥部开展春节慰问。

三、绩效目标完成情况分析

按文件要求完成走访慰问在建高速、铁路指挥部，并足额拨付慰问金，从而提升参建单位工作积极性，达到预期目标。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

及时完成慰问未偏离目标

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

2021年度高速公路前期工作经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

巍山至凤庆至永德高速公路全长166公里，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。估算总投资400.85亿元。双江至澜沧高速公路全长153.762公里，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。估算总投资354.73亿元。

- 项目绩效目标。

2021年底前完成大理巍山至临沧凤庆至永德高速公路工可文本编制，报省交通运输厅开展行业审查。完成双江至澜沧高速高速公路工可路线方案研究。

(三）项目组织管理情况。

项目已列入云南省“十四五”高速公路重点项目，临沧市围绕建设目标，成立工作专班，专项推进前期工作。截止目前，已经完成大理巍山至临沧凤庆至永德高速公路工可文本编制，并获得省交通运输厅行业审查意见。已经完成双江至澜沧高速公路工可路线方案研究。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：以资金使用合规性及完成前期工作进度为指标，通过组织评价，促进项目按计划完成。

2.评价对象及范围：主要以参建单位前期进度及资金合规使用情况为评价范围。

（二）绩效评价原则、依据。

对各项目2021年度前期工作资金管理使用情况进行跟踪，以确保补助资金严格按有关规定合法合规的支出。

（三）绩效评价工作过程。

一是进行自检自查，二是组织年度考核评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年财政预算安排大理巍山至临沧凤庆至永德高速公路前期工作经费100万元，双江至澜沧高速公路前期工作经费100万元。资金拨入临沧市高速公路开发投资有限责任公司账户，且专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

完成大理巍山至临沧凤庆至永德高速公路工可文本编制，报省交通运输厅开展行业审查。完成双江至澜沧高速高速公路工可路线方案研究。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目预期目标完成，资金全部拨付，产出4项指标，效益1项指标，满意度1项指标考核得分为满分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按时按量按成项目前期工作，总体目标和绩效指标未出现偏差。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

临沧市交通咨询项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及资金投入和使用情况等。

根据第五届临沧市人民政府第4次常务会议通过的《临沧市交通咨询专家组聘用方案》，临沧市交通运输局2021年聘请孙乔宝、王文义 、张贤康 、宋万辉、王应祥五名专家为临沧市交通咨询专家顾问，并签订《临沧市交通咨询专家组聘用合同书》，专家组根据合同约定及全市交通建设项目咨询需求，在临沧市交通领域开展了咨询工作。

按合同书约定咨询工作内容需求，年初测算并申请预算专家顾问经费共计35万元，全年实际使用资金35万元。

- 项目绩效目标。

年度总体目标：完成10次以上咨询工作任务，交通建设重点难点问题得到有效解决；工程质量达标；项目管理水平进一步提高，管理人才队伍得到有效锻炼。

- 项目组织管理情况。

交通咨询工作项目由市交通运输局负责组织实施，具体由临沧市公速公路建设投资有限公司组织与专家顾问签订《临沧市交通咨询专家组聘用合同书》，按合同约定及全市交通建设项目咨询需求制定专家顾问咨询工作方案，并提供项目咨询工作保障。专家顾问按方案开展咨询工作，每次咨询工作完成提供书面专家咨询意见。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：以提高工程建设质量，提升项目管理水平，锻炼人才队伍为目的，通过组织评价，促进项目管理单位主体责任，突出咨询效果，保障工程质量及安全。

2.评价对象及范围：主要以在建各条高速公路参建单位建设管理工作及交通行业疑难点工作为对象，工程质量及安全管理咨询工作及资金管理等为评价范围。

（二）绩效评价原则、依据。

根据《第五届临沧市人民政府第4次常务会议纪要》《临沧市交通咨询专家组聘用方案》及《临沧市交通咨询专家组聘用合同书》等相关文件进行评价。以咨询次数、资金使用合规性、高速公路项目工程质量合格率、项目管理水平、人才队伍、服务对象满意度共六项为考核指标，通过开展自检自查、工作检查、年度考核等方式进行考核评价。

- 绩效评价工作过程。

一是进行自检自查，二是组织年度考核评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年财政预算安排交通专家顾问费35万元。用于专家咨询支出及差旅、办公费等业务支出

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度，专家组进行咨询共10次，出具咨询意见建议书10份。针对交通项目建设中的技术难点、重点问题提供专业咨询意见建议，有效完成了合同约定及我市交通行业咨询需求任务，为推动全市交通建设项目高质量发展提供了很好的服务。

- 绩效指标完成情况分析。

1.咨询次数，年度指标值10次，分值30分，实际完成值10次，得分30分；

2.资金使用合规性，年度指标值：是，分值20分，实际资金使用合规，得分20分；

3.高速公路项目工程质量合格率，年度指标值100%，分值20分，实际完成值100%，得分20分；

4.项目管理水平，年度指标值：提升，分值10分，实际项目管理质量得到提升，得分10分；

5.人才队伍，年度指标值：提升，分值10分，人才队伍得到有效锻炼，素质得到提升，得分10分；

6.服务对象满意度，年度指标值：80%，分值10分，实际完成值100%，得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年共完成10次咨询工作任务，交通建设重点难点问题得到有效解决；工程质量达标；项目管理水平进一步提高，管理人才队伍得到有效锻炼。总体目标和绩效指标未出现偏差。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

缉私经费项目支出自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《临沧市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室关于按时报送打击走私综合治理工作情况的通知》要求，我局坚持以牢固树立源头治理、系统治理、依法治理、综合治理工作思路，坚持打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈的原则，积极会同各部门联合执法。

（二）项目绩效目标。

抓好出入境道路运输货物的登记及相关单证的审核发放工作，防止相关走私货物通过道路运输渠道出入境。

一是进一步加强路检路查工作，重点是对外籍车辆的检查，严防成品油走私、冷冻品走私等可能引发的重大风险；二是加强联合执法，与临沧边境管理支队建立《警务执法合作机制》，进一步整合执法资源，共同依法打击边境地区“三非”、走私等违法犯罪活动，加大对组织者、运送者及非法营运者的打击力度；三是加强打非治违工作，重点打击未经许可擅自从事道路运输经营的行为。

（三）项目组织管理情况。

1、加强组织领导，建立健全工作机制

为加强对全市交通运输领域打击走私综合治理联合专项行动工作的领导，确保工作取得成效，我局高度重视，联合临沧市交通运输系统各部门成立了以市交通运输局分管领导为组长，市道路运输管理局局长、临沧公路局副局长为副组长，各县（区）交通运输局局长、相关部门、科室负责人为成员的打击走私综合治理工作领导小组，负责对全市交通运输领域打击走私综合治理工作的指挥协调。

2、突出重点，强化安排部署

把打击走私综合治理工作作为重要任务来抓，根据《通知》要求，及时将相关文件传达到各县（区）交通运输局、各部门，明确各部门工作目标任务，进行工作安排部署，加大监管力度，积极配合开展打私工作。要求公路管理部门部署安排各路段公路治超站点，加大检查监管力度；要求道路运输管理机构加强道路运输行业管理，加强部门联合执法，边境口岸道路运输管理部门要加强与口岸管理部门的衔接联系，抓好出入境道路运输货物的登记及相关单证的审核发放工作，防止相关走私货物通过道路运输渠道出入境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是提高缉私经费使用效率，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，科学设定评价指标体系，采用自评方式进行评价，提升工作水平效率，提高资金使用效果。

（二）绩效评价原则、依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用单位自评方式评价。

（三）绩效评价工作过程。相关科室共同分析存在的问题，对2021年绩效作出评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年财政预算安排缉私经费费20万元。按照财政资金下达要求用于单位基本运转支出运转支出。

- 总体绩效目标完成情况分析。

抓好出入境道路运输货物的登记及相关单证的审核发放工作，有效的防止相关走私货物通过道路运输渠道出入境。

- 绩效指标完成情况分析。

1.共出动执法人员8659人次，检查车辆39294辆次，查处道路运输违法违规行为2091起，其中查处：查处非法从事道路运输经营333起（非法客运324起，查处非法从事货物运输9起），其他违法违规行为1758起。2.资金使用合规。严格按照建设项目资金使用和管理办法，遵守财经纪律，做到项目独立核算，专款专用。3.有效提升到了运算安全和公共服务水平。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按要求出动执法执勤人员，查出违法违规车辆，保障道路运输安全，到达预期目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

## 沧源佤山机场改扩建项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。沧源佤山机场改扩建项目拟新建机位5个C类机位；在距跑道西南端400米处新建一条垂直联络道；新建T2航站楼面积10000平方米，局部改造T1航站楼，满足机场2030年国内旅客吞吐量80万人次的使用需求；增加6500平方米停车场，增设登机廊桥4个、登机口、行李提取转盘、值机柜台等保障设施设备；同时在机场旅客停车场东南侧新建5000平方米机场旅客过夜用房，在站坪西南侧新建1500平方米特种车库；配套对机场供水、排水、供暖及供电系统进行升级改造。拟新增用地面积149.13亩，项目计划总投资55281万元。

（二）项目绩效目标。总体目标：满足项目开工条件；阶段目标：2021年可研支撑性报件批复，2022年完成项目开工前置报件编制、报批工作。

（三）项目组织管理情况。2021年1月，经市政府领导同意，由市交通运输局开展沧源佤山机场改扩建前期工作。负责完成项目立项阶段（可行性研究阶段）及开工所需前置性支撑文件《用地预审与选址意见书》《节能评估报告》《社会稳定性评价报告》《水土保持方案报告》《环境影响评价报告》《文物考古调查报告》《压覆矿产资源调查报告》等报告的编制和项目用地征地拆迁、农用地转建设用地等各项工作的报审报批工作。目前，已获得《用地预审与选址意见书》《节能报告》《社会稳定性评价报告》批复。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。积极推进沧源佤山机场改扩建项目前期工作，满足开工需求。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体、评价方法、评价标准。依据《项目绩效目标表》和实际完成情况进行评价、打分。

（三）绩效评价工作过程。2021年1月底，启动沧源佤山机场改扩建前期工作。7月，获得《节能评估报告》批复意见，请市发改委转报《关于请求批准开展沧源佤山机场改扩建项目前期工作的请示》；8月12日，省发改委印发《云南省发展和改革委员会关于沧源佤山机场改扩建项目有关事宜的函》，支持改扩建项目建设；10月，完成《社会稳定性评价报告》备案；2022年5月，获得《建设项目用地预审与选址意见书》。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。沧源佤山机场改扩建项目《节能评估报告》《社会稳定性评估报告》《用地预审和选址意见书》总计费用69万元。2021年11月19日市财政拨款50元，支付《节能评估报告》编制服务费10万元，其余40万元于12月10日收回市财政局。

（二）总体绩效目标完成情况分析。已按预定目标，获得可研支撑性报件（《节能评估报告》《社会稳定性评估报告》《用地预审和选址意见书》）的批复。

（三）绩效指标完成情况分析。1.获得可研支撑性报件批复，分值30分，实际完成可研支撑性报件（《节能评估报告》《社会稳定性评估报告》《用地预审和选址意见书》）编制并获得批复，得30分；2.开工前置报件编制，分值30分，时限：2021-2022年，目前完成报件询价工作，正在开展报件编制报批委托工作，得分28分；3.资金使用合规性，分值10分，依法依规开展报件委托编制报批工作，得分10分；4.对经济发展的促进作用，分值10分，沧源机场改扩建后，将大大提升更多群众出行，从而促进社会经济发展，得10分；5.满足一定时期市民交通出行需求，分值10分，沧源机场改扩建后，年可容纳80万人次，大大提升更多群众出行便捷度，得10分；6. 群众满意度指标90%，分值10分，实际完成90%，受疫情影响，航班量减少，得分9分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因。一是受疫情影响，航空市场低迷，沧源佤山机场旅客吞吐量大幅锐减，云南机场集团有限责任公司放慢了改扩建的速度；二是沧源佤山机场改扩建前期经费不足，已欠59万元编制服务费。

（二）下步工作。加强与云南机场集团沟通衔接，尽快将沧源佤山机场改扩建项目可研报告上报省发改委审批，积极推进环评、水保、地震、文物、林地等支撑性报件的编制委托工作及征地拆迁工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

高速公路行业管理费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2021年，临沧市共建设玉溪至临沧、临翔至清水河、临翔至双江、镇康至清水河、云县至临沧、云县至凤庆、永德链子桥至耿马勐简等8条高速公路（全长641.12公里，总投资1101.4亿元）。

（二）项目绩效目标。总体目标为推进高速公路的标准化施工和“平安工地”的创建、考评工作。不发生重大及以上安全事故，较大和一般安全事故有效遏制；高速公路标准化施工满足要求，工程质量达标。完成投资289亿元。

（三）项目组织管理情况。结合临沧市决战县域高速公路“能通全通”工程领导小组和临沧市推进重大项目建设总指挥部的安排部署，市交通运输局积极汇报衔接，定期、不定期召开“能通全通”领导小组或重大项目指挥部会议，分析解决各项目存在困难问题，安排部署下一阶段工作，切实加快高速公路建设。到施工一线调研研究解决技术难题和征地拆迁等工作，多次召集专家细化研究优化控制性工程施工组织方案。市交通运输局主要负责行业监管，组织市公路工程质量监督站按照年度工作计划开展质量安全监督、检查。2020年，市公路工程质量监督站每季度都按时开展了质量安全检查，及时提出存在问题，并督促参建单位限期进行整改。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是提高高速公路行业管理费使用效率，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，科学设定评价指标体系，采用自评方式进行评价，提升工作水平效率，提高资金使用效果。

（二）绩效评价原则、依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，设定“固定资产投资、资金使用合规性、按期完成投资、基本公共服务水平、交通建设符合环评审批要求和服务对象满意度”6个指标，总分100分。采用单位自评和意度调查方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。相关科室共同分析存在的问题，对2021年绩效作出评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。主要用于管理人员差旅费报销，支付聘请专家费用等。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全市在建高速公路有序推进，无较大及以上安全事故发生，全年完成投资289亿元。年内建成通车186公里，累计建成通车368公里。

（三）绩效指标完成情况分析。一是计划完成固定资产投资237亿元，实际完成289亿元，得30分；二是资金使用合规，得20分；三是按期完成投资，得20分；四是年内建成通车186公里，累计建成通车368公里，基本公共服务水平提升，得10分；五是交通建设符合环评审批要求，得10分；六是服务对象满意度为90%，高于目标值80%，得10分。自评得分为100分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于项目点多面广，工期紧任务重，监管力量薄弱，行业监管责任未能有力有效开展，高速公路质量、安全监管较为困难。建议交通、应急、环保、国土、水务等部门加强沟通协调，建立健全监管体系、齐抓共管，加强对项目的监管力度，确保全市高速公路质量安全形势平稳。同时，加强经费管理制度建设，增强可执行性，切实做好高速公路行业管理费的绩效评价工作。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

## 2021年交通行业统计工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据省交通运输厅、市委、市政府安排部署，开展好2021年度交通行业统计工作。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成公路建设项目固定资产投资业务培训、年度工作任务安排部署、年底固定资产投资统计数据汇审。

2021年目标：完成2021年公路建设项目固定资产投资工作安排部署、完成2021年行业统计工作相关政策、文件宣贯、完成2021年行业统计业务培训。

（三）项目组织管理情况。根据交通行业统计工作需求，积极组织县区交通运输局业务人员进行业务培训、年终数据汇审会议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据交通行业统计工作需求，积极组织县区交通运输局业务人员进行业务培训、年终数据汇审会议。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据《云南省交通运输厅关于印发2021年公路水路统计工作测评结构和2022年公路水路统计工作测评标准的通知》（云交规划便〔2021〕281号），结合《临沧市人民政府关于下达2021年全市国民经济及社会发展32项指标目标任务的通知》（临政发〔2021〕7号）要求，从交通行业统计工作能力提升、年度目标完成情况等，设定“完成公路水路固定资产业务培训2次20分；资金使用纳入年度计划30分；资金使用合规10分；一段时间内提升统计工作开展业务需求20分；参会人员满意度20分。”

（三）绩效评价工作过程。市交通运输局于2021年上半年组织县区交通运输局召开统计业务培训会，进一步提升行业统计业务能力；于2022年11月下旬召开2021年交通行业统计年报汇审会议，对年度固定资产投资、建设任务完成情况进行数据汇总及审核。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。合法、合规使用资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年临沧市交通行业统计工作得到省交通运输厅表扬，总体绩效目标完成分数为100分。

（三）绩效指标完成情况分析。

完成公路水路固定资产业务培训2次：市交通运输局于2021年上半年组织县区交通运输局召开统计业务培训会，进一步提升行业统计业务能力；于2022年11月下旬召开2021年交通行业统计年报汇审会议，对年度固定资产投资、建设任务完成情况进行数据汇总及审核，得分20分；

资金使用纳入年度计划：《临沧市财政局关于下达市交通运输局2021年水运安全经费及交通行业统计工作经费的通知》（临财建发〔2021〕30号），得分30分。

资金使用合规：资金用于两次培训会议及到省交通运输厅参加统计业务培训会议，得分10分。

一段时间内提升统计工作开展业务需求：2021年综合交通完成固定资产投资324.8亿元，完成市委、市政府下达目标任务247亿元的131.5%；完成新改建农村公路633公里，完成省交通运输厅下达目标的103%。在《云南省交通运输厅关于印发2021年公路水路统计工作测评结果和2022年公路水路统计工作测评标准的通知》（云交规划便〔2022〕281号）中，临沧市交通运输局2021年综合统计工作得到省交通运输厅表扬，得分20分。

参会人员满意度：通过测评参会人员满意度达95%，得分20分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按要求完成绩效各项目标未偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

2021年度水运安全经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

水运安全经费预算4万元，用于维护水路运输安全。为规范和加强水路运输安全管理，减少生产安全事故，促进我市水路运输安全生产形势持续稳定。依照安全生产年度计划，组织开展水运安全巡航检查，安全隐患治理等工作，促进水运行业安全健康发展。

（二）项目绩效目标

保障航道安全通畅，保障航道安全通畅，保证码头、渡口安全。完成运输船舶检验达标，提升船舶安全技术条件，提升水路安全水平和公共服务水平。

（三）项目组织管理情况

认真落实水运安全监督管理责任。一是开展航道巡航检查，对码头、渡口等人员聚密集区域的安全生产情况进行检查，组织船舶安全隐患排查整治行动。二是加强船员管理和船舶检验，开展船员安全教育和船舶技术检验，提升安全意识。三是组织水运企业营运船舶核查。

- 绩效评价工作开展情况

在实际工作中，我们始终把安全作为航运管理的中心工作来抓，依照水运行业法律、法规，建立安全管理责任制，强化船舶和船员管理，切实加强水运安全监管和水路运输秩序维护，保障辖区水运行业安全、有序发展。全年未发生水路运输安全责任事故。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金使用合理合规，未出现挤占、挪用专项资金的情况。经费经费较少，水运安全管理支出需求较大。

（二）总体绩效目标完成情况分析

航道安全通畅，船舶安全技术条件有序提升，码头、渡口运行安全得到保障。完成运输船舶检验达标水运企业通过年度核查，运输船舶技术检验全部达标，全年未发生水运安全生产责任事故。

（三）绩效指标完成情况分析

水运经费的投入，保证了船舶技术检验、水上安全巡查、隐患整治和水路运输从业者安全培训等安全监管行为的顺利实施，保障水路运输安全平稳运行。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## 按要求完成绩效各项目标未偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

2021年度市级配套100万元农村公路养护资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《临沧市财政局关于下达2021年农村公路养护市级补助资金的通知》（临财建发〔2021〕117号）文 ，2021年市财政配套我市地方管公路农村公路养护资金100万元。经局党组会研究，用于支出2021年全市农村公路管理养护资金审计费用5万元，拨付八县（区）交通运输局用于农村公路养护95万元，具体为：凤庆县15万元，镇康县15万，沧源县15万元，双江县10万元，云县10万元，临翔区10万元，永德县10万元，耿马县10万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标为保障人民群众出行安全畅通。阶段性目标为切实做好全市2021年度农村公路管理养护，满足道路沿线群众正常生产生活出行需求。

（三）项目组织管理情况。

全市农村公路管理养护按属地管理原则，具体由八县（区）交通运输局负责。严格按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《云南省农村公路养护管理办法》、《云南省农村公路养护管理考核办法》、《大中修工程管理规定》（试行）、《公路技术状况评定标准》（JTJ H20-2007）等相关要求，正常开展农村公路管理养护工作，养护工程做到施工作业路段安全标志设置规范、作业人员警示着装落实到位、文明施工、安全生产。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，对各县区2021年度市级配套养护资金的管理使用情况进行跟踪，以确保资金的使用效益。

2、对象：临翔区林勐线、功新线抢险保通，坍塌方、边沟涵洞清理疏通；凤庆县沙子坡组公路、罗家寨村组公路建设；双江县林勐线、同细线、景谷—沧源公路、大文环乡线抢险保通，坍塌方，边沟涵洞清理疏通；永德县220公里县道抢险保通；镇康县农村公路日常养护；耿马县户肯至振清线公路、老厂公路水毁抢通修复；云县农村公路日常养护；沧源县苍茫线抢险保通。

3、范围：各县（区）交通运输局市级配套资金的支出情况。包括资金到位情况、专款专用情况、经费控制情况、支出合规情况等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

对各县（区）交通运输局2021年度市级配套金管理使用情况进行跟踪，以确保配套资金严格按有关规定合法合规的支出。评价的依据：临财建发〔2021〕117号）。

三、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2021年度市级配套100万元资金主要用于临翔区林勐线、功新线；凤庆县沙子坡组公路、罗家寨村组公路；双江县林勐线、同细线、景谷—沧源公路、大文环乡线；永德县220公里县道抢险保通；镇康县农村公路；耿马县户肯至振清线公路、老厂公路；云县农村公路日常养护；沧源县苍茫线的塌塌方清理、边沟清理、涵洞疏通、路面坑塘以及路面保洁等，投入机械台班986个，人工1309多工时，所有配套资金已全部拨付到各县（区）交通运输局，由各县（区）交通运输局根据公路管理养护情况具体负责支出。

各县（区）交通运输局在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，严格按规定将资金用于农村公路管理养护。充分保障了当地人民群众出行安全通畅，所有资金支出依据合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

充分发挥2021年市级配套养护资金的效益，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，达到了农村公路“畅、安、舒、美”的工作目标。

- 绩效指标完成情况分析。

达到了预算申报的“完成农村公路养护”的绩效目标。相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目严格按照总体目标和绩效指标开展工作，不存在偏离绩效目标的情况。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

2021年度省级补助凤庆县30万元农村公路水毁抢险保通资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《云南省公路局关于下达2021年农村公路抢险保通补助计划的通知》（云路农〔2021〕348），2021年度省公路局给予我市凤庆县农村公路水毁抢险保通资金30万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标为保障人民群众出行安全畅通。

（三）项目组织管理情况。

农村公路管理养护，严格按照《云南省农村公路管理养护办法》的要求，切实抓好农村公路管理养护管理工作公

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，对2021年度省级补助的凤庆县30万元农村公路水毁抢险保通资金管理使用情况进行跟踪，以确保资金的使用效益。

2、对象：勐佑-勐永省道灾毁抢通工程；立亚线、小干线、大干线水毁修复工程；

3、范围：补助资金的支出情况。包括资金到位情况、专款专用情况、经费控制情况、支出合规情况等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

对各项目2021年度补助资金管理使用情况进行跟踪，以确保补助资金严格按有关规定合法合规的支出。

三、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2021年度省级补助30万元水毁补助资金主要用凤庆县勐佑-勐永省道灾毁抢通工程；立亚线、小干线、大干线水毁修复工程。

资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，严格规定资金用于实施工程项目的人工费、材料费、机械使用费等。充分保障了当地产业发展及人民群众生产生活物资的运输，切实解决农民出行难的实际问题，并确保道路通行安全畅通，得到了人民群众认可，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

充分发挥2021年省级补助水毁抢险保通资金的效益，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，达到了农村公路“畅、安、舒、美”的工作目标。

- 绩效指标完成情况分析。

达到了预算申报的“完成农村公路灾毁修复”的绩效目标。相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目严格按照总体目标和绩效指标开展工作，不存在偏离绩效目标的情况。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

2021年度农村水路客运退坡补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021年，我市农村水路客运退坡补助资金87.37万元，用于完成完善糯扎渡库区景临桥码头、双江码头建设，改善农村水路基础设施条件，促进农村水路客运行业发展，为船舶的安全航行提供基础保障。

（二）项目绩效目标。

景临桥码头、双江码头为55艘客渡船提供安全设施，保障农村群众生产生活出行，促进沿江经济发展，为船舶的安全航行提供基础保障。2021年保证码头运行正常，农村渡船标准化率100%，为船舶的安全航行提供基础保障。

（三）项目组织管理情况

建立景临桥码头、双江码头运营机制，确保改善农村水路客运条件，促进农村水路客运行业发展 。

二、绩效评价工作开展情况

临沧市澜沧江糯扎渡库区景临桥码头、双江码头是临沧辖区（临翔、双江）主要码头，航道里程127公里，农村水路客运条件持续改善，航道畅通，航道维护水深年保证率≥95%，促进农村水路客运行业发展 。水运企业、船员等服务对象满意度达到82%。

临沧市糯扎渡电站库区航道本身就覆盖了“澜湄国际航道” 上游，掌控着水运交通咽喉。临沧市澜沧江糯扎渡库区航运基础设施的改善，既为重要景区，亦是战略通道，而本项目的建设不仅可以实现其通道作用，加快澜沧江旅游资源开发利用步伐，还可以完善、丰富旅游区旅游项目内容，提升当地旅游品牌的整体吸引力，为融入大湄公河经济圈奠定良好基础。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

临沧市澜沧江糯扎渡库区航运基础设施的改善，为临沧市澜沧江经济带发展打下了良好交通基础。小湾、糯扎渡库区临沧市境内航运基础设施建设工程完成一阶段投资7642万元，但缺口319万元，一阶段工程完工至今时间较长，尚无法兑现工程尾款。积极申请地方财政给予配套资金支持，同时积极向省级反映，筹集缺口资金，但由于地方财力弱，省级补助比例低，致使资金筹措需要较长时间来解决。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年已景临桥码头、双江码头为保障，航道的畅通为基本出发点，完成客运量26万人次，货运量6万吨公里。按照国家标准和维护类别开展码头维护，保证航道及航道设施正常功能的发挥，为船舶的安全航行提供基础保障。农村水路客运2021年度油价补贴退坡资金87.37万元补助小湾糯扎渡库区航运基础设施建设项目地方配套资金，提升工程款的逐步兑付，维护了社会平稳，促进农村水路运输发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

一是定时进行码头渡口巡航检查，及时清除碍航物。县级航务部门每月巡查一次，市级航务部门每季度巡查一次。二是汛期前后密切关注库区地质灾害等突发事件可能对码头、航道（渡口）的影响。三是及时将补助资金下拨相关工程实施部门，确保航运基础设施项目发挥最大效能。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## 按要求完成绩效各项目标未偏离

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

2021年度农村公路承灾体普查资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实好《云南省人民政府办公厅善于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作通知》（云政办函〔2020〕74号）及省交通运输厅印发《云南省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作实施方案》（云交公路便〔2020〕200号）的有关要求，全面开展我市农村公路承灾体普查工作。

（二）项目绩效目标。

充分认识农村公路承灾体普查对减灾救灾的重要性，摸清公路承灾体自然灾害风险底数，为保障经济可持续性发展提供有力支撑。

（三）项目组织管理情况。

为扎实推进我市自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，我局高度重视自然灾害综合风险农村公路承灾体普查工作，在交通运输工作推进会议及局党组会议上对自然灾害综合风险农村公路承灾体普查做了相应工作要求和部署。根据《云南省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作实施方案》、《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》、《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》要求，农村公路承灾体普查工作由各县（区）交通运输局按部统一分配普查帐号开展实地普查工作。市交通运输局负责负责对县级交通运输局上报的数据进行质量检查，合格数据上报上级部门，不合格数据退回县级管养单位重新采集填报。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：对照预算时确定的绩效目标各项任务，对各项目资金的管理使用情况进行跟踪，以确保资金的使用效益。

2、对象：全市地方管理养的普通省道、县道、乡道和村道。

3、范围：项目资金的支出情况。包括资金到位情况、专款专用情况、经费控制情况、支出合规情况等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

对项目套金管理使用情况进行跟踪，以确保项目资金严格按有关规定合法合规的支出。

三、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

根据《云南省交通运输厅转发关于进一步推进自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面实施阶段工作的通知》（云交公路便〔2021〕118号）、《云南省公路局关于全面开展自然灾害综合风险农村公路承灾体普查工作的通知》（云路农便〔2021〕296号）等文件要求，我局负责对各县（区）交通运输局采集上报的承灾体普查数据进行汇总，质量检查，完成了148.276公里普通省道及14753.13公里农村公路的普查工作，同步完善农村公路附属设施信息，共采集上报1600多条数据。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

充分发挥了项目资金的使用效益，顺利完成了全市地方管公路的普查工作。

- 绩效指标完成情况分析。

达到了预算申报的“完成农村公路承灾体普查”的绩效目标。相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目严格按照总体目标和绩效指标开展工作，不存在偏离绩效目标的情况。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在报告出具15日内在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

（治超工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

临沧市道路运输管理局治超工作经费预算安排资金20万元，依据临财建发〔2021〕27号文额度指标拨款20万元。根据《临沧市人民政府关于进一步加强全市道路货运源头超限超载治理工作的实施意见》（临政发〔2018〕12号）和《临沧市道路运输管理局关于做好春运春节“两会”期间公路货车超限超载治理违法行为治理工作的通知》（临运管发〔2021〕4号）安排，一是在政府统一组织领导下，配合相关部门对矿山、水泥厂等货物集散地进行排查，做好重点货物源单位的报审，确定重点货运源头单位；二是督促重点货物源头单位按照《超载超限责任书》履行源头单位装载主体责任；三是加强货运源头监督检查治理，采取巡查等方式加强对货运源头单位货物装载情况的检查，督促重点货运源头单位严格落实车辆装载登记和查验工作，确保出厂（站）车辆不超限超载；四是严格落实“一超四罚”和“黑名单”列管制度，对治超办抄送的辖区本市籍违法超限车辆依据法律法规规定依法处罚。每半年安排出动人员600人次，开展对本地区的重点货源单位、货物集散地、装卸现场、货运站等场所采取上门调查、问卷调查、抽样调查、查阅资料等方式进行全面摸底调查，全面掌握本地区重点货源单位年货运量，特别是年货运量在10万吨以上的或原单位，货运企业的基本情况；对本地区货运市场开展调查，特别是货物超限超载情况、货运成本和利润等基本情况进行调查；每月安排出动人员300人次，开展重点货源单位、货物集散地、装卸现场、货运站等场所监督检查、宣传和培训。2021年，全市共检查重点货运源头企业190户次，检查车辆1756辆次，符合规定装载车辆1756辆次。落实“一超四罚”和“黑名单”列管，全年共列管黑名单38人。

（二）项目绩效目标。

健全完善“全国统一领导、地方政府负责、部门指导协调、各方联合行动”工作机制，严格落实地方政府主体责任，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，加强对货车生产、改装、销售和道路货物运输的全过程监管，通过深入持续的综合治理，基本杜绝货车非法改装现象，基本消除高速公路和国省干线公路超限超载，农村公路超限超载得到有效遏制，公路网整体安全保障水平进一步提升，初步建立法规完备、权责清晰、运行顺畅、执行有力、科学长效的治超工作体系。

（三）项目组织管理情况。

积极建立、完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。一是加强绩效目标管理。在编制年度预算时,科学合理设定绩效目标,明确、具体、量化设定绩效指标,并确定实现期限。绩效目标不仅包括产出、成本,还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。落实部门预算信息的公开工作，由市运管局上报市交通运输局办理预算公开事宜，对预算数据进行了公开,确保预算公开内容的完整性、真实性,接受社会监督。2021年部门预算自编报起,所有预算项目资金均纳入预算绩效管理的范畴,申报项目资金的同时,提交项目绩效目标。二是建立绩效评估机制。结合预算评审项目审批等,对申报的预算项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等,评估结果作为申请预算的必备要件。三是建立绩效监控机制。2021年市运管局组织对绩效信息适时跟踪监控,重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标,发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时,及时采取措施予以纠正,偏离严重的,暂缓或停止该项目的执行。通过绩效运行监控,提升预算执行质量。四是全面开展财政支出绩效评价。建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、财政预算绩效评价等多层次绩效评价体系,不断完善绩效评价方式方法,提升绩效评价工作质量和结果的应用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

１.评价目的：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

2.评价对象和范围：以2021年度临沧市道路运输管理局治超工作执行情况为评价对象，设定评价指标进行考核评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价的原则和依据：依据《安全生产法》、《道路运输条例》等相关法律法规，坚持公平、公正、公开和便民，以规范道路运输经营活动，维护道路运输市场秩序，保护道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的发展为目标，坚持平等互利、公平竞争、共同发展的原则。制定《临沧市道路运输管理局关于疫情防控期间严厉打击道路运输违法经营行为的通告》、《临沧市道路运输管理局关于印发2021年道路运输打非治违专项工作方案的通知》（临运管发〔2021〕6号）、《临沧市道路运输管理局关于开展2021年道路运输打非治违专项行动的通知》（临运管便〔2021〕74号）和《临沧市道路运输管理局关于开展打非治违专线治理的通知》（临运管便〔2021〕123号），以规范道路运输行业领域经营行为作为重点，在全市深入开展道路客运、货运、城市公共客运、机动车维修检测和驾驶员培训市场专项整治工作，治理和纠正道路运输违法违规行为，有效防范和遏制重特大安全事故发生，维护社会稳定，保障人民群众出行安全和合法经营者权益。根据《云南省交通运输厅安全生产委员会关于印发深入开展安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（云交安委便〔2021〕5号）精神及要求，制定印发《临沧市道路运输管理局关于深入开展安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（临运管便〔2021〕72号）认真开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作。

2.评价指标体系：

治超工作经费项目是健全完善“全国统一领导、地方政府负责、部门指导协调、各方联合行动”工作机制，严格落实地方政府主体责任，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，加强对货车生产、改装、销售和道路货物运输的全过程监管，通过深入持续的综合治理，基本杜绝货车非法改装现象，基本消除高速公路和国省干线公路超限超载，农村公路超限超载得到有效遏制，公路网整体安全保障水平进一步提升，初步建立法规完备、权责清晰、运行顺畅、执行有力、科学长效的治超工作体系。设定监督检查次数25次（成本指标）、重大事故隐患排查率达95%（社会效益指标）、检测站点覆盖率达80%（社会效益指标）、群众满意度达95%等相关指标。

3.评价方法、评价标准、评价抽样等：以开展自检自查、工作检查、年度考核等方式进行考核评价，道路运输基础工作采取系统化、信息化办理，对工作制定工作规范和流程，部分工作可采取服务对象满意度调查的方式进行。

（三）绩效评价工作过程。

一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。主要做法：第一加强沟通协调，按照项目预算要求，加强与市财政局业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到财政局的大力支持。第二严格标准，在项目实施过程中，严格经费支出审批，严格审查报销发票和明细，确保活动资金用到实处。第三加大对安全生产监管资金投入，进一步完善安全生产监管机制，继续开展安全生产大检查，促进企业等事故防范能力，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各下属道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，结合年度工作任务，科学合理安排支出，确保专款专用； 2021年临沧市财政局下达治超工作经费20万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

治超工作经费20万元，从总体绩效目标完成情况分析，总体绩效目标完成值达100%。一是在政府统一组织领导下，配合相关部门对矿山、水泥厂等货物聚散地进行排查，做好重点货物源单位的报审，确定重点货运源头单位；二是履行源头单位装载主体责任，年内检查重点货运源头企业190户次；三是加强货运源头监督检查治理，严格落实“一超四罚”和“黑名单”列管制度。2021年以来，全市共检查车辆1756辆次，符合规定装载车辆1756辆次。落实“一超四罚”和“黑名单”列管，全年共列管黑名单38人。出动执法人员106人次，悬挂安全标语、横幅、挂图等168个，设立展板24块，发放宣传资料12616份；参与“接力传安全--我为安全倡议”1604人次；参与知识竞赛46人次；参与创新开展线上活动1590人次；共组织开展观看典型事故警示片50场次，参与1933人次；参观警示教育展览9场次，参观警示教育展览1250人次。

（三）绩效指标完成情况分析。

本次临沧市道路运输管理局2021年度治超工作经费项目的绩效考核评分结果为95分，扣5份，主要原因：因新冠肺炎疫情及疫情防控措施有关要求，运输企业停产停业，监督检查未能达到原制定的计划目标；改进措施：结合疫情防控进行常态化工作，进一步加大监督检查力度。综合考核评定为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要问题及原因分析

由于新冠肺炎疫情给整个道路运输行业带来严重影响，根据工作部署，全市道路运输管理机构严格推进落实疫情防控措施，严防疫情通过交通运输工具传播。一是道路运输市场主体总量大、分布广，增长迅速，部分企业安全生产投入不足，安全隐患仍然存在。二是执法装备的配备不足,安全监管执法的效率和科学化水平不高。五是交通运输综合执法改革推进缓慢，安全生产监管执法人员无法进入，人员严重不足。

（二）下一步改进措施

在下一步工作中，我们将严格执行《预算法》，充分发挥财政资金效益。牢固树立过“紧日子”思想，树立厉行节约理念，严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求。

１.严格落实主体责任。一是进一步加强组织领导，要把“三重一大”集体决策等制度落实工作摆上重要议事日程，与中心工作同谋划、同部署、同考核。二是进一步加强监督检查，坚持标本兼治，强化源头防治。要充分运用内审、工作检查等方式，强化内部监督检查。三是进一步加强作风建设，坚持正风肃纪，打造过硬队伍。

２.加强预算执行监控和单位财务管理，完善单位内控制度，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。坚持按照“管理精细化、服务优质化、执法规范化、监管科学化”的工作目标，进一步规范财务管理，强化监管内控力度，健全内部管理制度，减少和杜绝违法、违规情况的发生，为我市道路运输市场真正达到统一开放、公平竞争、规范有序而努力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

决算及绩效信息公开工作开展情况。按时开展预算公开，根据《预算法》规定，全市道路运输管理系统是部门预算信息公开的主体，部门预算信息的各项公开工作，2021年3月11日市交通运输局资产财务科办理了预算公开相关事宜，对预算数据进行了公开,并保证预算公开内容的完整性、真实性。全市道路运输管理系统预算公开进政府公开网站后搜索临沧市交通运输局网即可查见。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

（行政执法工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年临沧市道路运输管理局行政执法工作经费预算安排资金307万元，其中：临财建发〔2021〕28号额度指标拨款20万元，临财建发〔2021〕85号额度指标拨款287万元。近年来，随着全市道路运输经济的快速发展，人民群众对运输出行需求更加多样性和个性化，要求加快推进运输经营方式的转变、提升服务质量，为强化对全市道路运输市场的监督管理，在组织抓好道路运输源头安全管理的同时，我局全面加强对道路运输市场经营行为的稽查监管力度，深入开展道路运输市场整治行动和扫黑除恶治乱专项斗争，为保障道路运输安全，维护市场良好秩序作出了积极努力。2021年，全面抓好建党100周年期间的道路运输安全生产工作，全力保障联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会期间道路运输安全稳定，深入企业就安全生产和安保维稳工作进行专项检查，有效促进了道路运输行业发展。全年共检查道路运输企业830户，排查一般安全隐患475个，整改完成475个，整改完成率100%。全市运管机构共出动执法人员9325人次，检查车辆42317辆次，查处道路运输违法违规行为2363起，其中非法从事道路运输经营348起（非法客运338起，非法货运10起），其他违法违规行为2015起。在组织抓好道路运输源头安全管理的同时，为保障道路运输安全，维护市场良好秩序作出了积极努力。

（二）项目绩效目标。

1.明确工作职责,形成工作联动机制。建立“政府领导、财政负责、部门落实、社会参与”的预算绩效管理工作机制，根据财政部门制定的相关工作方案、执行规划、操作规范,指导、监督、考核相关科室及下属各运管局开展绩效管理工作,制定本系统相关制度、组织实施预算绩效管理工作，在强化内部监督管理、规范执行的基础上，年终组织抓好社会各界对评价结果的监督。

2.实施政府预算绩效管理。将政府收支预算全面纳入绩效管理，制定和执行本系统预算收入、支出, 严格按政策组织辖区内各项税费征缴工作,制定增长目标。制定和执行本系统预算支出任务时,着力支持全市重大发展战略和重点改革因素,确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

3.实施预算业务部门预算绩效管理。将部门预算收支全面纳入绩效管理,围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量本系统及核心业务实施效果,推动提高部门和单位整体绩效水平。

（三）项目组织管理情况。

积极建立、完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各下属道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，市局结合年度工作任务，科学合理安排支出，做到收入预算与拨款相结合，确保专款专用。一是加强绩效目标管理。在编制年度预算时,科学合理设定绩效目标,明确、具体、量化设定绩效指标,并确定实现期限。绩效目标不仅包括产出、成本,还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。落实部门预算信息的公开工作，由市运管局上报市交通运输局办理预算公开事宜，对预算数据进行了公开,确保预算公开内容的完整性、真实性,接受社会监督。2021年部门预算自编报起,所有预算项目资金均纳入预算绩效管理的范畴,申报项目资金的同时,提交项目绩效目标。二是建立绩效评估机制。结合预算评审项目审批等,对申报的预算项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等,评估结果作为申请预算的必备要件。三是建立绩效监控机制。2021年市运管局组织对绩效信息适时跟踪监控,重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标,发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时,及时采取措施予以纠正,偏离严重的,暂缓或停止该项目的执行。通过绩效运行监控,提升预算执行质量。四是全面开展财政支出绩效评价。建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、财政预算绩效评价等多层次绩效评价体系,不断完善绩效评价方式方法, 预算收入与经费拨款关联，提升绩效评价工作质量和结果的应用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

１.评价目的：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

2.评价对象和范围：以2021年度临沧市道路运输管理局行政执法工作执行情况为评价对象，设定评价指标进行考核评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价的原则和依据：依据《安全生产法》、《道路运输条例》等相关法律法规，坚持公平、公正、公开和便民，以规范道路运输经营活动，维护道路运输市场秩序，保护道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的发展为目标，坚持平等互利、公平竞争、共同发展的原则。制定《临沧市道路运输管理局关于疫情防控期间严厉打击道路运输违法经营行为的通告》、《临沧市道路运输管理局关于印发2021年道路运输打非治违专项工作方案的通知》（临运管发〔2021〕6号）、《临沧市道路运输管理局关于开展2021年道路运输打非治违专项行动的通知》（临运管便〔2021〕74号）和《临沧市道路运输管理局关于开展打非治违专线治理的通知》（临运管便〔2021〕123号），以规范道路运输行业领域经营行为作为重点，在全市深入开展道路客运、货运、城市公共客运、机动车维修检测和驾驶员培训市场专项整治工作，治理和纠正道路运输违法违规行为，有效防范和遏制重特大安全事故发生，维护社会稳定，保障人民群众出行安全和合法经营者权益。根据《云南省交通运输厅安全生产委员会关于印发深入开展安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（云交安委便〔2021〕5号）精神及要求，制定印发《临沧市道路运输管理局关于深入开展安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（临运管便〔2021〕72号）认真开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作。

2.评价指标体系：行政执法工作经费项目评价指标参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）进行编制，明确一级指标、二级指标和三级指标。以客观真实反映道路运输管理工作实效，改进和完善道路运输管理措施为手段，设定运输市场稳定情况（质量指标）、经费保障情况（成本指标）、违法或不当行为明显减少（社会效益指标）、每月上路检查时间不少于20天及各县（区）局每月到企业检查不少于1次（生态效益指标）等相关指标，全面提高全市道路运输行政执法水平，最大限度地预防和减少道路交通事故，特别是群死群伤的特大道路交通事故的发生。制定并实施“打非治违”工作计划。每月组织不少于20个工作日的打非治违整治，全年出动人员20000人次。

3.评价方法、评价标准、评价抽样等：将行政执法工作经费项目2021年与2020年度违法行为数、每月上路检查时间天数进行比较，评价项目绩效目标实际进度。以开展自检自查、工作检查、年度考核等方式进行考核评价，道路运输基础工作采取系统化、信息化办理，采取服务对象满意度调查的方式进行。

（三）绩效评价工作过程。

一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。主要做法：

第一加强沟通协调，按照项目预算要求，加强与市财政局业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到财政局的大力支持。第二严格标准，在项目实施过程中，严格经费支出审批，严格审查报销发票和明细，确保活动资金用到实处。第三加大行政执法资金投入，进一步完善行政执法监管机制，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，有效提高了企业从业人员素质，促进了企业规范经营，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各下属道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，结合年度工作任务，科学合理安排支出，确保专款专用；2021年临沧市财政局下达行政执法工作经费支出预算307万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

行政执法工作经费307万元，从总体绩效目标完成情况分析，总体绩效目标完成值达95%。为加快推进运输经营方式的转变、提升服务质量，强化对全市道路运输市场的监督管理，抓好道路运输源头安全管理的同时加强对道路运输市场经营行为的稽查监管力度，深入开展道路运输市场整治行动和扫黑除恶治乱专项斗争，保障道路运输安全，维护市场良好秩序作出了积极努力。2021年全市道路运输管理系统组织非税收入预算800万元，市财政局下达2021年项目支出预算367万元。2021年12月止各县（区）镇道路运输管理局非税收入征收入国库数为792.21万元（含2020年12月未缴入市财政局国库20万元）；与2020年同比减少247.23万元,减少率24.95%。由于机构改革因素，安全生产监管执法人员严重不足，全市聘用协管人员的经费一直没有进入财政预算内，协管员工资及社会保险金难以保障，给各项工作开展带来了一定困难，难以维持正常工作运行。

（三）绩效指标完成情况分析。通过对绩效指标完成情况分析，本次临沧市道路运输管理局2021年度行政执法工作经费项目的绩效考核评分结果为98分，扣2分，主要原因：因新冠肺炎疫情及疫情防控措施有关要求，上路检查达未能做到每月20天及违法或不当行为明显减少。改进措施：结合疫情防控进行常态化，进一步加大上路监督力度及在2022年项目跟进进度，完成项目。综合考核评定为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要问题及原因分析

由于新冠肺炎疫情给整个道路运输行业带来严重影响，根据工作部署，全市道路运输管理机构严格推进落实疫情防控措施，严防疫情通过交通运输工具传播。一是道路运输市场主体总量大、分布广，增长迅速，部分企业安全生产投入不足，安全隐患仍然存在。二是执法装备的配备不足,安全监管执法的效率和科学化水平不高。五是交通运输综合执法改革推进缓慢，安全生产监管执法人员无法进入，人员严重不足。

（二）下一步改进措施

在下一步工作中，我们将严格执行《预算法》，充分发挥财政资金效益。牢固树立过“紧日子”思想，树立厉行节约理念，严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求。

１.严格落实主体责任。一是进一步加强组织领导，要把“三重一大”集体决策等制度落实工作摆上重要议事日程，与中心工作同谋划、同部署、同考核。二是进一步加强监督检查，坚持标本兼治，强化源头防治。要充分运用内审、工作检查等方式，强化内部监督检查。三是进一步加强作风建设，坚持正风肃纪，打造过硬队伍。

２.加强预算执行监控和单位财务管理，完善单位内控制度，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。坚持按照“管理精细化、服务优质化、执法规范化、监管科学化”的工作目标，进一步规范财务管理，强化监管内控力度，健全内部管理制度，减少和杜绝违法、违规情况的发生，为我市道路运输市场真正达到统一开放、公平竞争、规范有序而努力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

决算及绩效信息公开工作开展情况。按时开展预算公开，根据《预算法》规定，全市道路运输管理系统是部门预算信息公开的主体，部门预算信息的各项公开工作，2021年3月11日市交通运输局资产财务科办理了预算公开相关事宜，对预算数据进行了公开,并保证预算公开内容的完整性、真实性。全市道路运输管理系统预算公开进政府公开网站后搜索临沧市交通运输局网即可查见。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

（国际道路运输管理工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

临沧市道路运输管理局国际道路运输预算安排资金20万元，依据临财建发〔2021〕27号额度指标拨款20万元。目前，省委、省政府已将孟定清水河通道列入云南省“五出境”通道之一。为积极主动融入国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅经济走廊建设战略，全力打造对外开放的前沿窗口，规范辖区孟定口岸、南伞口岸、沧源口岸国际道路运输经营活动，维护国际道路运输市场秩序，保护国际道路运输各方当事人的合法权益，根据相关法律法规和规章规定，按照平等互利、公平竞争、共同发展以及公平、公正、公开和便民的原则，由各口岸道路运输管理机构负责抓好口岸的国际道路运输管理及监督检查工作，联合口岸其他部门对出入境的车辆进行查验，引导建立和发展辖区国际道路运输企业，促进国际道路运输业的健康发展。目前，3个口岸道路运输管理局均安排人员进驻口岸联检楼，设置了国际道路运输服务窗口，分别派驻3名人员，按照口岸开放时间，实行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监督检查国际道路运输的经营活动；查验和发放《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》协调出入口岸运输车辆的通关事宜等，为跨境运输经营者提供国际道路运输监管与服务工作。2021年，3个口岸国际道路运输管理局认真贯彻落实“外防输入”要求，实行“人货分离、分段运输、封闭管理”的跨境货物运输措施，确保货运畅通。2021年，三个口岸共完成跨境货运量114.7万吨，完成货运周转量7962.95万吨公里，国际道路运输实现稳步增长。

（二）项目绩效目标。

1.明确工作职责,形成工作联动机制。建立“政府领导、财政负责、部门落实、社会参与”的预算绩效管理工作机制，根据财政部门制定的相关工作方案、执行规划、操作规范,指导、监督、考核相关科室及下属各运管局开展绩效管理工作,制定本系统相关制度、组织实施预算绩效管理工作，在强化内部监督管理、规范执行的基础上，年终组织抓好社会各界对评价结果的监督。

2.实施政府预算绩效管理。将政府收支预算全面纳入绩效管理，制定和执行本系统预算收入、支出, 严格按政策组织辖区内各项税费征缴工作,制定增长目标。制定和执行本系统预算支出任务时,着力支持全市重大发展战略和重点改革因素,确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

3.实施预算业务部门预算绩效管理。将部门预算收支全面纳入绩效管理,围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量本系统及核心业务实施效果,推动提高部门和单位整体绩效水平。

（三）项目组织管理情况。

积极建立、完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各口岸道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，市局结合年度工作任务，科学合理安排支出，做到收入预算与拨款相结合，确保专款专用。一是加强绩效目标管理。在编制年度预算时,科学合理设定绩效目标,明确、具体、量化设定绩效指标,并确定实现期限。二是建立绩效评估机制。结合预算评审项目审批等,对申报的预算项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等,评估结果作为申请预算的必备要件。三是建立绩效监控机制。2021年市运管局组织对绩效信息适时跟踪监控,重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标,发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时,及时采取措施予以纠正,偏离严重的,暂缓或停止该项目的执行。通过绩效运行监控,提升预算执行质量。四是全面开展财政支出绩效评价。建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、财政预算绩效评价等多层次绩效评价体系,不断完善绩效评价方式方法,提升绩效评价工作质量和结果的应用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

１.评价目的：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

2.评价对象和范围：以2021年度各口岸道路运输管理局开展国际道路运输工作情况为评价对象，设定评价指标进行考核评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价的原则和依据：根据《临沧市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（临财绩发〔2021〕3号）文，依据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等法规和规章的规定，按照平等互利、公平竞争、共同发展以及公平、公正、公开和便民的原则，由各口岸道路运输管理机构负责抓好口岸的国际道路运输管理及监督检查工作。

2.评价指标体系：国际道路运输管理工作项目评价指标参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）进行编制，明确一级指标、二级指标和三级指标。以客观真实反映国际道路运输管理工作实效，改进和完善国际道路运输管理措施为手段，设定部门办理通关运输手续时间进一步压缩（时效指标）、口岸货运量增长（经济效益指标）、出入境运输车辆数增长（社会效益指标）、跨境道路运输经营者满意度上升（服务对象满意度指标）等相关指标，努力实现出入境运输便利化的科学决策、规范管理、信息共享，提升跨境道路运输手续工作效率，促进口岸国际道路运输业的健康发展。

3.评价方法、评价标准、评价抽样等：对相关国际道路运输工作制定工作规范和流程，方便口岸道路运输管理机构落实，部分工作可采取服务对象满意度调查的方式进行。

（三）绩效评价工作过程。

一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各口岸道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，结合年度工作任务，科学合理安排支出，做到收入预算与拨款相对接，确保专款专用；2021年临沧市财政局下达国际道路运输管理工作经费20万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

# 国际道路运输管理工作经费20万元，从总体绩效目标完成情况分析，总体绩效目标完成值达100%。主要抓好对口岸国际道路运输的监督管理，查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》。维护国际道路运输市场秩序，保护国际道路运输各方当事人的合法权益；引导建立和发展辖区国际道路运输企业，促进国际道路运输业的健康发展；2021年，3个口岸道路运输管理局均进驻口岸联检楼，设置了国际道路运输服务窗口，分别派驻3名人员，按照口岸开放时间，实行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监督检查国际道路运输的经营活动；三个口岸共完成跨境货运量114.7万吨，完成货运周转量7962.95万吨公里；发放国际汽车行车许可证2.28万份，跨境运输车辆7.92万辆次；办理国籍识别标志1.76万份，国际道路运输实现稳步增长。

（三）绩效指标完成情况分析。

本次临沧市道路运输管理局2021年度国际道路运输管理工作绩效考核评分结果为95分，扣5分；主要原因：因新冠肺炎疫情及疫情防控措施有关要求，“外防输入”压力较大，部分时段口岸关闭，出入境货运量、货物运输周转量同比减少。改进措施：随着疫情防控常态化，在强化疫情防控措施落实的基础上，恢复口岸（通道）跨境货运业务，进一步加大通关便利水平。综合考核评定为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要问题及原因分析

由于新冠肺炎疫情给整个道路运输行业带来严重影响，根据工作部署，全市道路运输管理机构严格推进落实疫情防控措施，严防疫情通过交通运输工具传播。一是道路运输市场主体总量大、分布广，增长迅速，部分企业安全生产投入不足，安全隐患仍然存在。二是中缅两国尚未签署双边汽车运输协定，双方车辆仅限于在口岸所在地指定的运输线路内通行，无法深入对方腹地城市，制约着双边国际道路运输的发展。自2021年下半年，受疫情影响，除生产生活必须品外，全市辖区内的三个口岸货运业务全部停止。三是清水河口岸不对等开放的问题。清水河口岸我方属国家一类口岸，而缅方一边没有按照一类口岸开放，仅限持边境通行证的双方公民及双边货物可通过，对第三国公民只能采取一事一议方式通过，严重制约口岸的进一步开放和发展。

# （二）下一步改进措施

在下步工作中，我们将严格执行《预算法》，充分发挥财政资金效益。牢固树立过“紧日子”思想，树立厉行节约理念，严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求。

１.严格落实主体责任。一是进一步加强组织领导，要把“三重一大”集体决策等制度落实工作摆上重要议事日程，与中心工作同谋划、同部署、同考核。二是进一步加强监督检查，坚持标本兼治，强化源头防治。要充分运用内审、工作检查等方式，强化内部监督检查。三是进一步加强作风建设，坚持正风肃纪，打造过硬队伍。

２.加强预算执行监控和单位财务管理。完善单位内控制度，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。坚持按照“管理精细化、服务优质化、执法规范化、监管科学化”的工作目标，进一步规范财务管理，强化监管内控力度，健全内部管理制度，减少和杜绝违法、违规情况的发生，为我市道路运输市场真正达到统一开放、公平竞争、规范有序而努力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

决算及绩效信息公开工作开展情况。按时开展预算公开，根据《预算法》规定，全市道路运输管理系统是部门预算信息公开的主体，部门预算信息的各项公开工作，2021年3月11日市交通运输局资产财务科办理了预算公开相关事宜，对预算数据进行了公开,并保证预算公开内容的完整性、真实性。全市道路运输管理系统预算公开进政府公开网站后搜索临沧市交通运输局网即可查见。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

（安全生产工作经费）

（一）项目概况。

临沧市道路运输管理局安全生产经费预算安排资金20万元，依据临财建发〔2021〕27号文额度指标拨款20万元。工作中，我局认真履行行业安全监管职责，督促道路运输企业依法建立安全生产责任体系，建立隐患排查治理长效机制，深化安全生产隐患排查治理，强化安全事故教育培训，落实从业人员安全学习教育制度，全面推进安全生产专项整治三年行动。工作中，下属各道路运输管理局每月组织不少于1次日常道路运输行业安全检查；市道路运输管理局每季度组织1次综合道路运输行业安全督查；6月份组织开展1次全市范围的安全生产月宣传及组织应急演练1次；市局、下属各道路运输管理局及运输企业每年开展不少于10次安全宣传教育培训；根据实际工作需要配置安全生产应急装备。全年组织近平总书记关于安全生产重要论述理论学习91次，参与6320人次；专题学习71场次，参与7317人次；开展“大讲堂”20场次，参与2853人次。开展安全生产宣传和教育培训12次，受教育人数达1723人次；开展安全宣传咨询活动12场次，出动执法人员106人次，悬挂安全标语、横幅、挂图等168个，设立展板24块，发放宣传资料12616份；到责任网格开展安全宣传进家庭活动21次，对家庭进行宣传789户次；组织开展应急演练20场次，参与人数662人次。配置应急通讯车1辆，配备消防水带9盘、干粉型灭火器10具、3KG水基型灭火器18具、3KG灭火器箱9个。

（二）项目绩效目标。

1.明确工作职责,形成工作联动机制。建立“政府领导、财政负责、部门落实、社会参与”的预算绩效管理工作机制，根据财政部门制定的相关工作方案、执行规划、操作规范,指导、监督、考核相关科室及下属各运管局开展绩效管理工作,制定本系统相关制度、组织实施预算绩效管理工作，在强化内部监督管理、规范执行的基础上，年终组织抓好社会各界对评价结果的监督。

2.实施政府预算绩效管理。将政府收支预算全面纳入绩效管理，制定和执行本系统预算收入、支出, 严格按政策组织辖区内各项税费征缴工作,制定增长目标。制定和执行本系统预算支出任务时,着力支持全市重大发展战略和重点改革因素,确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

3.实施预算业务部门预算绩效管理。将部门预算收支全面纳入绩效管理,围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量本系统及核心业务实施效果,推动提高部门和单位整体绩效水平。

（三）项目组织管理情况。

积极建立、完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各下属道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，市局结合年度工作任务，科学合理安排支出，做到收入预算与拨款相结合，确保专款专用。一是加强绩效目标管理。在编制年度预算时,科学合理设定绩效目标,明确、具体、量化设定绩效指标,并确定实现期限。绩效目标不仅包括产出、成本,还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。落实部门预算信息的公开工作，由市运管局上报市交通运输局办理预算公开事宜，对预算数据进行了公开,确保预算公开内容的完整性、真实性,接受社会监督。2021年部门预算自编报起,所有预算项目资金均纳入预算绩效管理的范畴,申报项目资金的同时,提交项目绩效目标。二是建立绩效评估机制。结合预算评审项目审批等,对申报的预算项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等,评估结果作为申请预算的必备要件。三是建立绩效监控机制。2021年市运管局组织对绩效信息适时跟踪监控,重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标,发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时,及时采取措施予以纠正,偏离严重的,暂缓或停止该项目的执行。通过绩效运行监控,提升预算执行质量。四是全面开展财政支出绩效评价。建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、财政预算绩效评价等多层次绩效评价体系,不断完善绩效评价方式方法,预算收入与经费拨款关联，提升绩效评价工作质量和结果的应用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

１.评价目的：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

2.评价对象和范围：以2021年度临沧市道路运输管理局安全生产工作执行情况为评价对象，设定评价指标进行考核评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价的原则和依据：根据《临沧市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（临财绩发〔2021〕3号）文，依据《安全生产法》、《道路运输条例》等相关法律法规，坚持公平、公正、公开和便民，以规范道路运输经营活动，维护道路运输市场秩序，保护道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的发展为目标，坚持平等互利、公平竞争、共同发展的原则。制定《临沧市道路运输管理局关于疫情防控期间严厉打击道路运输违法经营行为的通告》、《临沧市道路运输管理局关于印发2021年道路运输打非治违专项工作方案的通知》（临运管发〔2021〕6号）、《临沧市道路运输管理局关于开展2021年道路运输打非治违专项行动的通知》（临运管便〔2021〕74号）和《临沧市道路运输管理局关于开展打非治违专线治理的通知》（临运管便〔2021〕123号），以规范道路运输行业领域经营行为作为重点，在全市深入开展道路客运、货运、城市公共客运、机动车维修检测和驾驶员培训市场专项整治工作，治理和纠正道路运输违法违规行为，有效防范和遏制重特大安全事故发生，维护社会稳定，保障人民群众出行安全和合法经营者权益。根据《云南省交通运输厅安全生产委员会关于印发深入开展安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（云交安委便〔2021〕5号）精神及要求，制定印发《临沧市道路运输管理局关于深入开展安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（临运管便〔2021〕72号）认真开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作。

2.评价指标体系：安全生产工作经费项目以客观真实反映道路运输管理工作实效，改进和完善道路运输管理措施为手段，设定安全生产事故死亡人数下降20%（数量指标）、安全生产事故起数下降20%（质量指标）、道路运输从业人员素质提升30%（社会效益指标）等相关指标，全面提高全行业安全生产水平，最大限度地预防和减少道路交通事故，特别是群死群伤的特大道路交通事故的发生。

3.评价方法、评价标准、评价抽样等：将安全生产工作经费项目2021年与2020年度安全生产事故死亡人数、安全生产事故起数进行比较，评价项目绩效目标实际进度。以开展自检自查、工作检查、年度考核等方式进行考核评价，道路运输基础工作采取系统化、信息化办理，部分工作可采取服务对象满意度调查的方式进行。

（三）绩效评价工作过程。

一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。主要做法：

第一加强沟通协调，按照项目预算要求，加强与市财政局业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到财政局的大力支持。第二严格标准，在项目实施过程中，严格经费支出审批，严格审查报销发票和明细，确保活动资金用到实处。第三加大行政执法资金投入，进一步完善行政执法监管机制，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，有效提高了企业从业人员素质，促进了企业规范经营，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目支出预算仅作为系统内掌握项目安排情况的依据，各下属道路运输管理局严格执行批复的预算，在预算执行中，根据项目实施情况，结合年度工作任务，科学合理安排支出，做到收入预算与拨款相对接，确保专款专用；2021年临沧市财政局下达安全生产工作经费20万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

安全生产工作经费20万元，从总体绩效目标完成情况分析，总体绩效目标完成值达100%。全市共开展观看学习“生命重于泰山——学习近平习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片学习71场次，参与7317人次，全市共组织开展“大讲堂”20场次，参与2853人次，发放宣传资料12616份；2021年以来，共检查道路运输企业830户，排查一般安全隐患475个，整改完成475个，整改完成率100%。全市共检查车辆42317辆次，共查处道路运输违法违规行为2363起道路违法违规行为，道路运输市场秩序有效规范，安全监管能力持续提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

通过对绩效指标完成情况分析，本次临沧市道路运输管理局2021年度安全生产工作经费项目的绩效考核评分结果为98分，扣2分，主要原因：随着道路运输法律法规修订，政策变化，道路运输新业态领域不断扩大，统计范围不断增大，从业人员素质教育不能完全跟上。改进措施：科学制定目标计划，加大管理力度，不断提升从业人员素质。综合考核评定为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要问题及原因分析

由于新冠肺炎疫情给整个道路运输行业带来严重影响，根据工作部署，全市道路运输管理机构严格推进落实疫情防控措施，严防疫情通过交通运输工具传播。一是道路运输市场主体总量大、分布广，增长迅速，部分企业安全生产投入不足，安全隐患仍然存在。二是执法装备的配备不足,安全监管执法的效率和科学化水平不高。五是交通运输综合执法改革推进缓慢，安全生产监管执法人员无法进入，人员严重不足。

（二）下一步改进措施

在下一步工作中，我们将严格执行《预算法》，充分发挥财政资金效益。牢固树立过“紧日子”思想，树立厉行节约理念，严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求。

１.严格落实主体责任。一是进一步加强组织领导，要把“三重一大”集体决策等制度落实工作摆上重要议事日程，与中心工作同谋划、同部署、同考核。二是进一步加强监督检查，坚持标本兼治，强化源头防治。要充分运用内审、工作检查等方式，强化内部监督检查。三是进一步加强作风建设，坚持正风肃纪，打造过硬队伍。

２.加强预算执行监控和单位财务管理，完善单位内控制度，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。坚持按照“管理精细化、服务优质化、执法规范化、监管科学化”的工作目标，进一步规范财务管理，强化监管内控力度，健全内部管理制度，减少和杜绝违法、违规情况的发生，为我市道路运输市场真正达到统一开放、公平竞争、规范有序而努力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

决算及绩效信息公开工作开展情况。按时开展预算公开，根据《预算法》规定，全市道路运输管理系统是部门预算信息公开的主体，部门预算信息的各项公开工作，2021年3月11日市交通运输局资产财务科办理了预算公开相关事宜，对预算数据进行了公开,并保证预算公开内容的完整性、真实性。全市道路运输管理系统预算公开进政府公开网站后搜索临沧市交通运输局网即可查见。

六、其他需要说明的问题

无