BSZN-1100256000

公路建设项目竣工验收

办事指南（完整版）（示范文本）

临沧市交通运输局

2018年  月  日发布

公路建设项目竣工验收办事指南（完整版）（示范文本）

- 一、受理范围

- 申请内容：办理公路建设项目竣工验收。

申请范围：1.临沧市地方高速公路建设项目施工图设计文件，临沧市普通国省干线以下的公路建设项目设计文件，临沧市作为业主实施的普通国省干线公路建设项目；2.市交通运输局负责受市交通运输局委托办理竣工验收的项目；3.市交通运输局已于2017年12月13日前批复施工图设计的临沧市普通国省干线项目。

- 二、设定及办理依据

设定依据：《中华人民共和国公路法》（1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 根据1999年10月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国公路法〉的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过 2004年8月28日中华人民共和国主席令第19号公布 自公布起日起施行的《关于修改〈中华人民共和国公路法〉的决定》第二次修正）第三十三条，《收费公路管理条例》（2004年8月18日国务院第61次常务会议通过 2004年9月13日中华人民共和国国务院令第417号公布 自2004年11月1日起施行）第二十五条，《公路工程竣(交)工验收办法》（中华人民共和国交通部令2004年第3号），《云南省公路路政管理条例》(1997年1月14日云南省第八届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 1997年1月14日公布施行)第二十二条。办理依据：《公路工程竣(交)工验收办法》（中华人民共和国交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）。这些法律、规章具体内容可通过交通运输部网站（http://www.mot.gov.cn）或临沧市交通运输局网站（http://www.ynjtt.gov.cn/）下载。

- 三、实施机关

临沧市交通运输局是办理该行政许可事项的实施机关。

- 四、办件类型

办件类型：承诺件。

办理方式：线上线下一体化。

- 五、许可条件

（一）予以批准的条件

1.通车试运营2年以上。

2.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕，并经项目法人验收合格。

3.工程决算编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定。

4.竣工文件已完成“公路工程项目文件归档范围”的全部内容。

5.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理。

6.各参建单位完成工作总结报告。

7.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。

（二）不予批准的情形

申请人存在不满足“予以批准的条件”之一便无法获得批准。

- 六、政策、技术、数量限制

- 本行政许可无政策、技术、数量限制。

- 七、申请材料

公路建设项目竣工验收事项申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 份数 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 交通行政许可申请书（含请示文件） | 原件 | 1 | 申请人自备 | （1）序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在召开项目竣工验收会议前提交。 （2）复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 |
| *2 | 交工验收报告 | 原件及电子版 | 1 | 申请人自备 |  |
| *3 | 项目执行报告、设计工作报告、施工总结报告和监理工作报告 | 原件及电子版 | 1 | 申请人自备 |  |
| *4 | 项目基本建设程序的有关批复文件 | 复印件 | 1 | 申请人自备 |  |
| *5 | 档案、环保等单项验收意见 | 复印件 | 1 | 相关行政主管部门出具，申请人自备 |  |
| *6 | 土地使用证或建设用地批复文件 | 复印件 | 1 | 相关行政主管部门出具，申请人自备 |  |
| *7 | 竣工决算的核备意见、审计报告及认定意见 | 复印件 | 1 | 相关行政主管部门出具，申请人自备 |  |
| 8 | 交工验收提出的工程质量缺陷问题验收合格认定资料 | 原件 | 1 | 项目法人组织验收，申请人自备 |  |
| 9 | 工程质量鉴定报告 | 原件及电子版 | 1 | 相关质量监督机构出具，申请人自备 |  |
| *10 | 委托书（含身份证） | 原件及复印件 | 1 | 申请人自备 |  |

注：申请材料所需相关文书、表单可在办理窗口领取或在http://ynzwfw.yn.gov.cn/下载。

- 八、办结时限

- 法定办结时限：90工作日，专家评审时限不计算在内。

- 承诺办结时限：60工作日，专家评审时限不计算在内。

- 九、许可收费及依据

办理该事项不收取任何费用。

- 十、办理流程

（一）申请

窗口受理

受理地址：临沧市临翔区沧江北路1号临沧市政务服务中心市交通运输局工作窗口；办事窗口：临沧市临翔区沧江北路1号临沧市政务服务中心市交通运输局工作窗口。

受理时间：星期一到星期五上午08:30-12:00，下午14:30-18:00（国家法定节假日除外）。

（二）受理

公路工程符合竣工验收条件后，申请人应按照公路工程管理权限及时向相关交通运输主管部门提出验收申请，其主要内容包括：1.交工验收报告；2.项目执行报告、设计工作报告、施工总结报告和监理工作报告；3.项目基本建设程序的有关批复文件；4.档案、环保等单项验收意见；5.土地使用证或建设用地批复文件；6.竣工决算的核备意见、审计报告及认定意见。对申请材料符合要求的，准予受理，并向法人发送《交通行政许可申请受理通知书》。对申请材料不符合要求且可以通过补正达到要求的，将当场或者在5个工作日内向法人发送《交通行政许可申请补正（更正）通知书》一次性告知，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。对申请材料不符合要求的，将作出不予受理的决定，并发出《交通行政许可申请不予受理决定书》。

（三）审核

相关交通运输主管部门对验收申请进行审查，必要时可组织现场核查。审查同意后报负责竣工验收的交通运输主管部门。验收申请文件齐全且符合条件的项目，由负责竣工验收的交通运输主管部门通知所属的质量监督机构开展质量鉴定工作。

质量监督机构按要求完成质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告，并审核交工验收对设计、施工、监理初步评价结果，报送交通运输主管部门。

工程质量鉴定等级为合格及以上的项目，负责竣工验收的交通运输主管部门及时组织竣工验收。

（四）许可决定及送达方式

办理结果：竣工验收委员会形成并通过《公路工程竣工验收鉴定书》，负责竣工验收的交通运输主管部门印发《公路工程竣工验收鉴定书》。

送达方式：自作出决定之日起10个工作日内，印发《公路工程竣工验收鉴定书》文件通过临沧市交通运输局电子公文传输系统送达申请人，或申请人直接到临沧市政务服务中心市交通运输局工作窗口领取。

自作出决定之日起10个工作日内，结果将云南省投资项目在线审批监管平台（http://zxjg.yn.gov.cn/）上公开。

- 十一、许可服务

（一）咨询

1.咨询方式

（1）窗口咨询：地址：临沧市临翔区沧江北路1号；

（2）电话咨询：电话号码：（0883）2120896 2124022

（3）信函咨询： 咨询部门名称：临沧市交通运输局; 通讯地址：临沧市临翔区世纪路10号; 邮政编码：677099 网站：临沧市交通运输局网站（http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_004/?departmentid=5908），电子邮箱：ynlcjtj@163.com。

2.咨询回复

临沧市政务服务中心市交通运输局工作窗口负责窗口回复，市纪委驻市交通运输局纪检组、市交通运输局基建科负责电话回复，市交通运输局相关科室（部门）负责网络回复。

（二）办理进度查询

申请人可以通过临沧市政务服务中心市交通运输局工作窗口或电话（0883）2120896 2124022查询审批事项办理进度。

（三）监督投诉

1.窗口投诉：临沧市临翔区世纪路10号市交通运输局4楼415室。

2.电话投诉：电话号码：（0883）2120896 2124022。

3.信函投诉： 投诉部门名称：临沧市交通运输局; 通讯地址：临沧市临翔区世纪路10号; 邮政编码：677099 网站：临沧市交通运输局网站（http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_004/?departmentid=5908），电子邮箱：ynlcjtj@163.com。

（四）行政复议或行政诉讼

自知道该具体行政行为之日起六十日内向临沧市人民政府或云南省交通运输厅提出行政复议，或三个月内依法向临翔区人民法院提起行政诉讼。

附 件

办事流程示意图

图1  公路工程竣工验收办事流程示意图

交通行政许可申请书（示范文本）

| 申请人（及法定代表人）名称 |  | 申请人住址及邮政编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 联系方式 |  |  |  |  |
| 委托代理人 的姓名及 联系方式 |  |  |  |  |
| 申请的交通 行政许可 事项及内容 |  |  |  |  |
| 申请材料 目 录 |  |  |  |  |
| 申请日期 | 年 月 日 | 申请人签字 或盖章 |  |  |

注：1、本申请书由交通行政许可的实施机关负责提供；

2、申请人应当如实向实施机关提交有关材料和反映情况，并对申请材料实质内容的真实性负责。

委托书

临沧市交通运输局：

兹委托（申请人名称）×××同志（身份证号码：                          ）前往临沧市政务服务中心市交通运输局工作窗口（申请事项名称）事项相关事宜，望给予办理为谢！

委托人：（申请人名称）（盖章）

年    月    日

交通行政许可申请不予受理决定书（示范文本）

编号：

（申请人名称）：

本机关于      年    月     日收到你（单位）提出的（申请许可事项名称）申请事项，经审查，因该事项属于下列第    种情形：

1、依法不需要取得行政许可；

2、依法不属于本机关的职权范围，请向（有权许可的机关名称）提出行政许可申请；

3、你（单位）隐瞒有关情况、提供虚假材料；

4、（其他不予受理的理由）。

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条规定，决定对你提出的申请不予受理。

申请人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向临沧市人民政府或交通运输厅申请复议，也可以在收到本决定书之日起3个月内直接向临翔区人民法院提起行政诉讼。

许可机关（印章）

年    月    日

交通行政许可申请补正（更正）通知书（示范文本）

编号：

（申请人名称）：

你（单位）于      年    月    日提交本机关的关于（申请许可事项名称）的申请，因材料不齐全（或不符合法定形式），请在    个工作日内按照下表要求将补正（更正）申请材料提交本机关。逾期未按要求补正（更正）申请材料的，视为你（单位）放弃申请。

需补正（更正）材料表

| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |

许可机关（印章）

年    月    日

交通行政许可申请受理通知书（示范文本）

编号：

（申请人名称）：

本机关于    年    月    日收到你（单位）申请（申请许可事项名称）的下列（补正、更正）材料：

1、                                 ；

2、                                 ；

3、                                 ；

4、                                 ；

5、                                 ；

6、                                 ；

7、                                 ；

8、                                 。

经审查，该申请事项属于本机构职权范围，申请材料符合法定的要求和形式，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条，现予受理。

许可机关（印章）

年    月    日

交通行政许可期限法定除外时间通知书（示范文本）

编号：

（申请人名称）：

本机关审查你（单位）于    年    月    日提出的（申请许可事项名称）申请，需进入（听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审）程序，所需时间为    日。

按照《中华人民共和国行政许可法》第四十五条规定，上述所需时间不计算在规定的期限内。

特此通知。

许可机关（印章）

年    月    日

交通行政许可延期决定通知书（示范文本）

编号：

（申请人名称）：

因（延期原因），本机关不能在法定期限内对你（单位）于      年    月    日提交的（申请许可事项名称）的申请作出行政许可决定，经本机关负责人批准，决定延长    日作出行政许可决定。

许可机关（印章）

年    月    日

不予交通行政许可决定书（示范文本）

编号：

（申请人名称）：

经审查，你（单位）于      年    月    日提交本机关的（申请许可事项名称）的申请，有以下方面不符合许可的条件、标准：

（不符合许可条件、标准的具体内容）

因此，本机关决定不予许可。

申请人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向临沧市人民政府或交通运输局申请复议，也可以在收到本决定书之日起3个月内直接向临翔区人民法院提起行政诉讼。

许可机关（印章）

年    月    日

送  达  回  证（示范文本）

| 申请事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送达机关 |  |  |  |
| 受送达人 |  |  |  |
| 送达文书名称、编号 | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
| 送达方式 |  |  |  |
| 送达时间 |  |  |  |
| 送达人员 |  |  |  |
| 送达地点 |  |  |  |
| 收件人签字（盖章）/联系电话 |  |  |  |
| 代收件人签字/联系电话 |  | 与受送达 人的关系 |  |
| 备注 |  |  |  |

注：拒收的应当注明；文书送达相对人签收后，该回证收回存档。

公路工程竣工验收鉴定书

（项 目 名 称）

（组织竣工验收机关盖章）

年    月

公路工程竣工验收鉴定书

| 一 | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 工程地点及 主要控制点 |  |
| 三 | 建设依据 |  |
| 四 | 技术标准与 主要指标 | 1.公路等级： 2.设计行车速度： 3.桥涵设计荷载： 4.设计洪水频率： 5.路基宽度： 6.最大纵坡： 7.最小平曲线半径： …… |
| 五 | 建设规模 及性质 |  |
| 六 | 开工日期 | 年 月 日 |
|  | 完工日期 | 年 月 日 |
| 七 | 原批准概算 |  |
|  | 调整概算 |  |
|  | 竣工决算 | 竣工决算: 其中 建筑安装工程投资: 设备及工具器具购置费用: 其他基本建设费: |
| 八 | 工程建设 主要内容 | 1. 2. 3. …… |
| 九 | 主要材料 实际消耗 |  |
| 十 | 实际征用土 地数（亩） |  |
| 十一 | 建设项目工程 质量鉴定结论 及质量评价 | （交工验收基本情况） （竣工验收前，质量监督机构鉴定情况） （竣工验收鉴定结论及质量评价） |
| 十二 | 对建设、设计、施工、 监理单位的综合评价 | 对建设单位综合评价: 对设计单位综合评价: 对施工单位综合评价: 对监理单位综合评价: |
| 十三 | 建设项目综合 评价及等级 | （竣工验收委员会评价意见） 经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下： 建设管理综合评分： 分 设计工作综合评分： 分 监理工作综合评分： 分 施工管理综合评分： 分 建设项目综合评分： 分 该工程建设项目综合评价等级为 。 |
| 十四 | 有关问题的 决定和建议 |  |

附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

2.公路工程交接单位代表签名表

公路工程竣工验收委员会名单

|  | 姓 名 | 所 在 单 位 | 职务或职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任 委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |

公路工程交接单位代表签名表

|  | 姓 名 | 所 在 单 位 | 职务或职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |
| 公路管理单位 |  |  |  |  |
| 项目法人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 接养单位 |  |  |  |  |